| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14.05.2026 № 130-п |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. |  |  |

В соответствии с «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, в целях бесперебойного обеспечения теплоснабжением потребителей на территории муниципального образования Ленинский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, администрация муниципального образования Ленинский  сельсовет п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте: https://lenina-56.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                             А.Г.Табаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Ленинский  сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

от 14.05.2026 № 130-п

ПЛАН

подготовки к отопительному  периоду 2026-2027 годов муниципального образования Ленинский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных, осуществляющих теплоснабжение объектов социальной сферы МО «Ленинский сельсовет», к отопительному периоду 2026-2027 г.г. | июль-сентябрь 2026 г. | МУП «Энергосервис» |  |
| 2 | Создание комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. на территории МО Ленинский сельсовет | До 15.07.2026 г. | Администрация МО Ленинский сельсовет |  |
| 3 | Актуализация схемы теплоснабжения | До 15.07.2026 г. | Администрация МО Ленинский сельсовет |  |
| 4 | Испытание тепловых сетей на прочность и плотность путем гидравлических испытаний с составлением актов | После окончания отопительного периода 2025-2026 г.г. | МУП «Энергосервис» |  |
| 5 | Испытание тепловых сетей на прочность и плотность путем гидравлических испытаний с составлением актов | До сентября 2026 г. | МУП «Энергосервис» |  |
| 6 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей на территории МО Ленинский сельсовет | До 10 сентября 2026 г. | Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 2026-2027 г. на территории МО Ленинский сельсовет |  |
| 7 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. теплоснабжающими организациями и потребителями МО Ленинский сельсовет | Не позднее 15 сентября-потребители, 25 октября 2026 г.-теплоснабжающие организации | Теплоснабжающие организации МО Ленинский сельсовет |  |
| 8 | Актуализация плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения | До 15 февраля 2027 г. | МУП «Энергосервис» |  |

_____________________________